法務部司法官學院

資訊作業營運持續管理計畫

安全分級：□ 公開 ■ 一般 □ 限閱
文件編號：T31701

版次：1.0

施行日期：中華民國 109年3月11日

版本修訂紀錄表
文件版本	修訂日期	修訂內容	修訂單位	修訂人	文件管制員
1.0		文件初版。	秘書室

目 錄

目的
法務部司法官學院（以下簡稱本學院）為能確保作業營運之持續性，有效降低因意外之威脅或弱點所造成之衝擊特訂定本管理計畫。

適用範圍
本學院各組室相關單位。

依據
1. 法務部及所屬機關資訊作業營運持續管理規範
2. 法務部及所屬機關資訊安全風險評鑑管理規範
3. 法務部及所屬機關資訊安全風險評鑑管理程序
4. 法務部及所屬機關資通安全事件緊急應變計畫
5. 法務部司法官學院矯正措施管理程序

權責
資訊安全小組召集人
負責營運持續管理之協調與監督。
資訊安全小組
  1. 負責營運持續管理之架構規劃與推動。
  2. 負責修訂本計畫。
  3. 各項緊急應變處理程序之測試執行及撰擬改善計畫。

營運衝擊分析與鑑別
為有效掌握資源之應用與分配，或作為緊急應變處理優先順序之訂定依據，應針對各項業務流程及所主要使用之資訊應用系統進行重要等級評估。評估時，得以高階風險評鑑之可用性等級作為輔助，等級設定原則如下：
重要等級	說明
普	資訊、資訊系統之存取或使用上的中斷，在機關營運、資產或信譽等方面，造成可預期之有限負面影響，如： / 系統容許中斷時間較長(如：72小時以上)。 / 系統故障對社會秩序、民生體系運作不致造成影響或僅有輕微影響。 / 系統故障造成機關業務執行效能輕微降低。
中	資訊、資訊系統之存取或使用上的中斷，在機關營運、資產或信譽等方面，造成可預期之嚴重負面影響，如： / 系統容許中斷時間短(如：8小時至72小時(含)內)。 / 系統故障對社會秩序、民生體系運作將造成嚴重影響。 / 系統故障造成機關業務執行效能嚴重降低。
高	資訊、資訊系統之存取或使用上的中斷，在機關營運、資產或信譽等方面，造成可預期之非常嚴重或災難性負面影響，如： / 系統容許中斷時間非常短（如：8小時(含)內）。 / 系統故障對社會秩序、民生體系運作將造成非常嚴重影響，甚至危及國家安全。 / 系統故障造成機關業務執行效能非常嚴重降低，甚至業務停頓。

1. 業務流程評估重要等級為「中」、「高」者屬於關鍵性作業。
2. 資訊安全小組成員應會同相關業務單位評估關鍵性作業之最大可容許中段時間(maximum Tolerable Period of Disrupton,MTPD)、復原時間目標(Recovery Time Objective, RTO)及資料回復目標時間(Recovery Point Objective, RPO)。
3. 資訊安全小組應將各業務流程之衝擊分析結果紀錄於「業務流程衝擊分析表」，並陳核院長或授權代理人。
營運持續管理策略
1. 每年應針對關鍵性作業之營運持續管理執行項目與時程進行規劃，並記錄於「營運持續管理規劃表」。
2. 每年應依「營運持續管理規劃表」之內容訂定該年度關鍵性作業之「營運持續管理年度演練計畫」。
3. 關鍵性作業營運持續管理計畫之擬訂依「法務部及所屬機關資訊作業持續營運管理規範」第五項辦理。
4. 依訂定之程序執行災害發生後之應變處理及復原作業。

營運持續管理程序
1. 緊急應變：事件發生時，應依事件發生之類型參照各緊急應變處理程序進行處理。
2. 矯正措施：如回復時間超過可容忍服務中斷時間，須啟動矯正措施管理程序，辦理矯正作業。

營運持續管理計畫之演練與維護
1. 關鍵性作業營運持續管理計畫之演練及維護依「法務部及所屬機關資訊作業持續營運管理規範」辦理。
2. 「營運持續管理年度演練計畫」經奉核可後，於指定時間辦理演練。
3. 演練結束後，應於1個月內就演練過程、各階段花費時間及結果等事項撰寫「緊急應變演練紀錄表」並留存相關文件。
4. 「緊急應變演練紀錄表」及相關文件應陳報院長或授權代理人核定，並辦理營運持續管理計畫內容之檢討事宜。

營運持續管理計畫之開始與結束
1. 關鍵性作業遭受重大故障或因災難導致運作中斷情形，資訊安全小組應進行復原時程評估，若所需復原時程大於復原時間目標（RTO）時，應由資訊安全小組召集人啟動營運持續管理計畫。
2. 關鍵性作業恢復運轉並維持正常運作後，資訊安全小組應立即通報業務流程負責人，待確認完成後由資訊安全小組召集人結束執行營運持續管理計畫。

營運持續管理計畫之檢討
1. 事件處理完成後，資訊安全小組應針對事件通報、應變處理與復原作業等階段運作進行檢討，如未達成預定目標，應參照「法務部司法官學院矯正措施管理程序」進行矯正措施。
2. 檢討及矯正措施結果應告知業務流程負責人，並作為修訂營運持續管理計畫之依據。

監控及改善
1. 若營運持續管理計畫有執行延誤而未於預定日期內完成之情形，資訊安全小組應於管理審查會議中提出檢討。
2. 資訊安全小組應根據檢討結果與建議進行改善行動。

相關表單
1. 業務流程衝擊分析表
2. 營運持續管理規劃表
3. 營運持續管理年度演練計畫
4. 緊急應變演練紀錄表